## Slide 1: 项目总结
2016
Jan.
1st
软件工程系列课程教学辅助网站
G16小组

## Slide 2
目录
进度
控制
版本
控制
网站
管理
个人
总结
目录
进度控制
版本控制
个人总结
组员评价
项目完成情况

## Slide 3
需要移交的文件
《项目章程》
《可行性分析报告》
《质量保证计划》
《软件需求规格说明书》
《用户手册》
《测试用例文档》
《范围与前景文档》
《界面原型》
《测试计划》
《开发实施计划》
《安装部署计划》
《系统维护计划》
《培训计划》
《项目总体报告》

## Slide 4
非移交的文件
《总体项目计划》
《需求工程计划》
《软件需求变更文档》
《小组会议记录》
《QFD打分表》
《文档规范》
《项目干系人文档》

## Slide 5
前景与范围文档
&软件需求规格说明书
&用户手册
&测试用例
项目章程
&项目总体计划
&QA计划
成
完
目
项
况
项目可行性分析报告
需求工程项目计划
开发实施计划
软件需求变更文档
项目总结报告
测试计划
&安装部署计划
&培训计划
&系统维护计划
情

## Slide 6
可行性分析
1.技术可行分析
WordPress + Mysql + Apache
discuz + Mysql + Apache
jeecms + Mysql + Tomcat

## Slide 7
项目章程
在项目章程中，我们确立项目所需要移交的成果，明确了项目开始结束时间以及确定了项目的主要干系人。

## Slide 8
项目总体计划
描述了需要提交的产品，验收标准以及我们小组对于这个项目的工作安排和人员分配情况。

## Slide 9
项目总体计划
总阶段
可行性分析阶段
需求工程阶段

## Slide 10
质量保证计划
在质量保证计划中，我们明确了对于项目内容的度量准则，文档变更时变更控制，分析了项目中存在的风险并且提出了相应的解决方案。

## Slide 11
需求工程计划
1.明确工作内容
需求获取阶段
1.定义需求开发过程
2.编写前景和范围文档
3.确定用户群体及其特点，在用户群体中选择一个用户代表
4.与用户代表沟通以确定用例
5.定义需求开发过程
需求分析阶段
1.绘制关联图
2.创建开发原型，分析可行性
3.确定需求优先级
4.为需求建立模型
5.编写数据字典
需求规格说明
1.软件需求规格说明书的撰写
2.指明需求来源
3.记录业务规范
4.创建需求跟踪能力矩阵
需求管理阶段
1.确定变更控制过程
2.建立变更控制委员会
3.进行变更影响分析
4.跟踪每一项变更

## Slide 12
需求工程计划
1.进度管理计划
2.范围管理计划
3.成本管理计划
4.质量管理计划
5.采购计划
6.沟通管理计划
7.风险管理计划
8.配置系统管理计划
2.制定需求工程子计划

## Slide 13
前景与范围文档
1.说明项目前景及主要特征
2.定义项目范围（首次范围和后续版本范围）
3.说明项目涉众范围
4.绘制上下文图

## Slide 14
需求规格说明书
1.对项目的总体描述，包括产品特性，用户类及其特征
2.说明了全部用例的优先级并对其进行了排序，画出了各用户类的用例图。
3.根据不同用户类的用例图，对用例进行了描述，并且设计了相应的界面和对话框图。
3.根据用例图和用例描述，设计了数据字典和ER图。

## Slide 15
用户手册
1.说明了网站的性能
2.说明了网站的运行环境
3.描述了网站的详细使用过程

## Slide 16
需求变更文档
1.描述了需求变更控制的流程
2.说明了变更控制所带来的影响
3.使用需求管理工具（Telelogic Doors），
分析变更影响的范围。

## Slide 17
开发实施计划
1.制定了后续网站开发的计划
2.罗列了需要上交的产品清单

## Slide 18
测试计划
1.描述了测试所用到的工具。
2.描述了测试所用到的方法和原则。
3.根据SRS所提到的用例设计了测试用例。

## Slide 19
安装部署计划
1.描述了部署网站所需的硬件环境。
2.搭建网站的大体流程。

## Slide 20
培训计划
1.制定对开发人员进行培训的计划。
2.制定对用户进行培训的计划。

## Slide 21
系统维护计划
1.描述了系统维护的目的。
2.设计了维护的大致方案。
3.描述了维护的流程。

## Slide 22
项目总结报告
1.对项目的总结
2.对组员的评价

## Slide 23
制
控
度
进
WBS表
甘特图
每周分配任务

## Slide 24
Project 2013
资源使用情况
资源工作表
WBS分解

## Slide 25
进
度
控
制
制
控
本
版

## Slide 26
Github + Git Shell
Github客户端
Github.com

## Slide 27
制
控
本
版
结
总
人
个
丁磊
张伟鹏
余敬
陈建伟
唐子煜

## Slide 28
Chart: 
| 张伟鹏 | 陈建伟 | 丁磊 | 唐子煜 | 余敬
最终评分 | 90 | 88 | 85 | 83 | 80
结
价
评
员
组
总
人
个

## Slide 29
软件工程系列课程教学辅助网站
G16小组
G16小组
Thanks
Thanks
Thanks