**PRD-2016-G16会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 第2次小组会议 | | | | |
| 地点 | 理4-409 | 时间 | 10月7日9：00 | | |
| 组织人 | 余敬 | 记录人 | 丁磊 | 录音人 | 张伟鹏 |
| 参与人员 | 余敬，陈建伟，张伟鹏，丁磊，唐子煜 | | | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | | | |
| 会议内容 | | | | | |
| 1. 关于小组分工提交的截止时间 2. 界面原型工具统一用Axure rp8 3. 任务分配：    1. 截止时间：星期四晚上10点必须给丁磊或余敬，星期五，六整合，星期六传github    2. 可行性PPT截至时间10月15日22：00（陈建伟，丁磊）    3. 界面原型截至时间10月12日22：00 （唐子煜）    4. 操作可行性与社会可行性截止时间10月13日22：00（陈建伟）    5. 经济可行性截止时间10月9日16：00（丁磊）    6. 技术可行性截止时间10月12日 22：00（余敬，张伟鹏）    7. 整合版截止时间10月15日13：00（丁磊，陈建伟） 4. 上周任务总结    1. Github已经可以使用，每个人都有自己的工作区。    2. 界面原型不够美观，重新制作。 | | | | | |